Durable Agent Runtime Lite
App 级开发计划与开发规范

v1.4｜4 个生产服务压缩版：control-plane / runtime-api / runtime-worker / tool-gateway

本文档在 v1.3 精简服务边界基础上，进一步补充整体开发计划、整体开发规范、每个 app 的详细开发计划、每个 app 的开发规范、目录结构、测试发布和验收标准。

核心原则：服务可以压缩，但职责边界必须清楚。Pi 只做受限 Agent Loop；Temporal 做可靠流程；Tool Gateway 是工具和副作用动作的唯一安全出口；Control Plane 负责能力配置、版本和发布。

图 1：压缩后的四服务架构边界

# 目录

1. 总体目标与服务边界

2. 总体开发计划

3. 整体开发规范

4. 项目结构目录规范

5. control-plane 开发计划与规范

6. runtime-api 开发计划与规范

7. runtime-worker 开发计划与规范

8. tool-gateway 开发计划与规范

9. 数据模型、API 与事件契约

10. 测试、发布、运维与验收

# 1. 总体目标与服务边界

目标是用尽量少的生产服务落地一套通用 Durable Agent Runtime：支持能力运营端配置发布，支持预置流程自动加载，支持 Agent Loop 兜底，支持所有工具统一治理和审计。

| App | 定位 | 合并内容 | 不负责事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| control-plane | 控制面 | 能力运营端、Registry、Human Task、发布灰度、看板 | 不执行线上长流程，不直接调业务系统 |
| runtime-api | 运行入口 | API Gateway、Session、Intent Router、Workflow Starter | 不执行工具，不直接访问外部系统 |
| runtime-worker | 执行面 | Temporal Worker、Activity、Pi Runner、FlowSpec Interpreter | 不绕过 Tool Gateway 调业务系统 |
| tool-gateway | 工具安全边界 | 工具注册缓存、Policy、Adapter、Audit、幂等、限流 | 不做 Agent Loop，不承载业务流程编排 |

基础设施不计入自研服务数量：Temporal Server、PostgreSQL/pgvector、Redis、对象存储、OpenTelemetry Collector、消息队列、企业模型网关等均作为平台依赖。

# 2. 总体开发计划

建议按 10-12 周组织一期交付，先跑通一条可发布、可路由、可执行、可审计的最小闭环，再扩展到更多 Flow、Tool、Agent。

| 阶段 | 周期 | 目标 | 主要交付 | 参与 app |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 工程基线 | 第 1 周 | 建立 monorepo、CI、基础设施 | pnpm workspace、Docker Compose、DB 迁移、健康检查、日志基础 | 全部 |
| M1 控制面基础 | 第 2-3 周 | Registry 与发布能力 | Flow/Route/Tool/Agent/Prompt 草稿、校验、发布事件 | control-plane |
| M2 路由与启动 | 第 4-5 周 | 请求进入系统并命中流程 | 规则路由、RouteIndex 热加载、Workflow Starter、TaskRun | runtime-api |
| M3 执行引擎 | 第 6-7 周 | 流程可解释执行 | ConfigDrivenWorkflow、Activity、Pi Runner、Human Task 等待 | runtime-worker |
| M4 工具治理 | 第 8-9 周 | 工具可安全调用 | Tool Invoke、Policy、Schema、Audit、幂等、HTTP Adapter | tool-gateway |
| M5 端到端闭环 | 第 10-11 周 | 2-3 条示例流程闭环 | 发布 -> 路由 -> 执行 -> 工具 -> 确认 -> 审计 | 全部 |
| M6 加固试点 | 第 12 周 | 灰度、回滚、压测、安全 | 试点部署、SLO、告警、运维手册 | 全部 |

## 2.1 团队并行建议

控制面和 Runtime API 可以并行开发，但先统一 FlowSpec、RouteSpec、AgentSpec、ToolManifest Schema。

Runtime Worker 和 Tool Gateway 必须先约定 Tool Invoke 契约、幂等键和审计字段。

Pi Runner 可以先用 Mock LLM 或固定 JSON 响应，避免前期被模型接入阻塞。

MVP 只需要规则路由 + 单个示例 Flow + Mock Tool；向量召回和 LLM 判别可在 M2 后半段接入。

# 3. 整体开发规范

## 3.1 技术栈与工程规范

| 类别 | 规范 |
| --- | --- |
| 语言与运行时 | TypeScript 5.x + Node.js 20 LTS；开启 strict、noImplicitAny、noUncheckedIndexedAccess。 |
| 包管理 | pnpm workspace；apps 与 packages 统一版本管理。 |
| 接口校验 | Zod / JSON Schema；所有跨服务 DTO 进入 packages/contracts。 |
| 数据库 | PostgreSQL；向量召回一期可用 pgvector；迁移脚本放 db/migrations。 |
| 流程 | Temporal TypeScript SDK；Workflow 代码必须保持确定性。 |
| Agent | Pi 只由 runtime-worker 封装调用；Pi 不持有业务系统凭据。 |
| 日志与观测 | 结构化 JSON 日志 + OpenTelemetry trace/metrics。 |

## 3.2 跨服务 API 规范

所有接口必须透传 request_id、tenant_id、user_id 和 trace_id。有副作用接口必须携带 idempotency_key。统一响应结构如下：

{
  "success": true,
  "data": {},
  "error": null,
  "trace_id": "trace_xxx"
}

## 3.3 安全与边界规范

Runtime API 只做路由和启动 Workflow，不直接调用工具。

Runtime Worker 可以调用 Pi 和 Tool Gateway，但不得直连业务系统。

Tool Gateway 必须在每次工具调用时重新做权限、Schema、风险、幂等和审计。

L3 及以上动作必须 preview -> confirm -> commit，L4 默认禁止 Agent 自动执行。

FlowSpec、AgentSpec、ToolManifest、Prompt 发布后不可变，修改必须产生新版本。

## 3.4 代码规范

业务模块按 module 拆分，每个模块包含 routes、service、repository、schema、tests。

禁止跨 app 直接 import 内部模块；共享能力沉淀到 packages。

异常使用统一错误码，禁止直接向外抛原始数据库或第三方错误。

外部调用必须设置 timeout、retry 和 trace span。

日志不得记录明文密钥、Token、客户敏感数据和完整模型上下文。

# 4. 项目结构目录规范

durable-agent-runtime-lite/
├── apps/
│   ├── control-plane/
│   ├── runtime-api/
│   ├── runtime-worker/
│   └── tool-gateway/
├── packages/
│   ├── contracts/
│   ├── config/
│   ├── db/
│   ├── logger/
│   ├── telemetry/
│   ├── security/
│   └── temporal/
├── db/migrations/
├── examples/{flows,routes,agents,prompts,tools}/
├── infra/
├── tests/{contract,integration,e2e}/
└── docs/

| 目录 | 职责 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| apps/* | 生产应用 | 只暴露 app public API；内部代码不被其他 app import。 |
| packages/contracts | 契约 | DTO、事件、错误码、Spec Schema 的唯一来源。 |
| packages/config | 配置 | 集中校验环境变量和默认值。 |
| packages/security | 安全上下文 | 租户、用户、角色、签名、脱敏工具。 |
| packages/temporal | Temporal 共享定义 | workflow input、task queue、client helper。 |
| examples | 示例能力资产 | 用于本地 E2E 和文档演示。 |

# 5. control-plane 开发计划与规范

控制面与能力运营端。负责 Flow、Route、Tool、Agent、Prompt 的配置、校验、发布、灰度、回滚、Human Task 和运营看板。

## 模块划分

flow-registry

route-registry

tool-registry

agent-registry

prompt-registry

release

human-task

dashboard

audit-viewer

## 阶段计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-M1 | 框架与权限上下文 | 菜单、布局、登录占位、租户/用户上下文、基础 API | 页面可访问，健康检查通过 |
| CP-M2 | Flow 管理 | FlowSpec 草稿、版本、校验、详情、复制新版本 | 可创建并保存 FlowSpec |
| CP-M3 | Route 管理 | 关键词、样例、负样例、阈值、优先级、适用角色 | 发布后生成 RouteIndex |
| CP-M4 | 能力资产 | ToolManifest、AgentSpec、Prompt、模型策略、工具白名单 | Flow 可以引用能力资产 |
| CP-M5 | 发布灰度 | dry-run、发布、灰度、回滚、下线、发布事件 | runtime-api 可热加载 |
| CP-M6 | 运营与人工 | Human Task、任务轨迹、调用统计、失败分析 | 可完成人工确认闭环 |

## 主要接口或执行单元

POST /api/flows/drafts

PUT /api/flows/drafts/:id

POST /api/flows/:flow_id/versions/:version/publish

POST /api/flows/:flow_id/rollback

GET /api/human-tasks

POST /api/human-tasks/:id/resolve

## 开发规范重点

所有发布动作必须二次确认并写审计。

发布版本不可变，修改已发布内容必须新建版本。

Flow 发布前必须校验 Tool、Agent、Prompt、Route 和风险策略。

Route 样例发布后要生成向量索引或索引刷新事件。

Human Task 状态机只能按 allowed transition 流转。

## 验收标准

已发布版本不可变

发布前完成 Spec、工具、Agent、Prompt 引用校验

发布事件包含 flow_id、version、sha256

Human Task 可确认、拒绝、补充信息

看板可查看流程命中和工具调用摘要

# 6. runtime-api 开发计划与规范

运行入口。负责请求标准化、会话、意图识别、流程路由、版本选择、Workflow 启动、流式结果和任务查询。

## 模块划分

request-normalizer

session

router

route-index

embedding

llm-judge

workflow-starter

task-query

streaming

## 阶段计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| RA-M1 | 入口框架 | 鉴权占位、标准响应、健康检查、TaskRun 创建 | POST /v1/tasks 可用 |
| RA-M2 | 规则路由 | action_id、关键词、角色、渠道过滤、缓存加载 | 规则命中 Flow |
| RA-M3 | 语义召回 | Embedding、pgvector、Top-K、候选过滤 | 样例可召回候选 Flow |
| RA-M4 | LLM 判别 | Top-K Prompt、结构化输出、置信度、槽位抽取 | 输出稳定 RouteDecision |
| RA-M5 | Workflow 启动 | Temporal Client、ConfigDrivenWorkflow、GenericAgentWorkflow | 请求可启动 Workflow |
| RA-M6 | 状态与流式 | SSE/WebSocket、任务查询、结果查询、错误状态 | 前端可查看进度和结果 |

## 主要接口或执行单元

POST /v1/tasks

GET /v1/tasks/:task_run_id

GET /v1/tasks/:task_run_id/events

POST /v1/router/preview

POST /internal/route-index/reload

## 开发规范重点

Router 输出必须是 matched、need_clarify、agent_fallback、reject 四类之一。

Runtime API 禁止执行工具调用和外部业务系统调用。

Workflow 启动参数必须绑定 FlowSpec 快照引用和 sha256。

RouteIndex 热加载失败时保留旧版本缓存并告警。

所有用户可见长任务结果通过任务查询或流式事件返回。

## 验收标准

不直接调工具或业务系统

灰度版本选择可审计

路由低置信度会澄清或进入 Agent 兜底

Workflow 启动参数绑定 FlowSpec 版本与 hash

RouteIndex 热加载失败可告警且不破坏旧缓存

# 7. runtime-worker 开发计划与规范

执行面。负责 Temporal Workflow/Activity、FlowSpec 解释器、Pi Runner、模型适配、Human Task 等待、异常重试和补偿。

## 模块划分

workflows

activities

interpreter

condition-evaluator

pi-runner

model-adapter

human-task-client

tool-client

audit-client

## 阶段计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| RW-M1 | Temporal 基线 | Worker、Task Queue、Hello Workflow、健康检查 | 本地 Workflow 可执行 |
| RW-M2 | 配置驱动流程 | FlowSpec 加载、步骤解释、条件判断、状态记录 | 可解释执行示例 YAML |
| RW-M3 | Activity 层 | runAgent、invokeTool、createHumanTask、writeAudit | Activity 有超时、重试、trace |
| RW-M4 | Pi Runner | AgentSpec、Prompt、模型策略、结构化输出、预算 | Pi 返回 final/need_tool/handoff |
| RW-M5 | Agent 兜底 | GenericAgentWorkflow、工具中介、超步数转人工 | 未命中流程可兜底 |
| RW-M6 | 可靠性 | 补偿、取消、超时、人工接管、幂等键 | 异常场景可恢复或转人工 |

## 主要接口或执行单元

Temporal Workflow: ConfigDrivenWorkflow

Temporal Workflow: GenericAgentWorkflow

Activity: runAgent

Activity: invokeTool

Activity: createHumanTask

Activity: writeAudit

## 开发规范重点

Workflow 代码保持确定性；LLM、HTTP、DB、文件系统调用全部放 Activity。

Pi 输出必须结构化，禁止直接执行工具。

Activity 必须设置 timeout、retry 和 idempotency_key。

FlowSpec Interpreter 要支持 condition、human_task、tool、agent、activity、handoff。

长文本、附件、中间产物只存引用，不直接进入 Temporal History。

## 验收标准

Workflow 代码无非确定性外部调用

Pi 不直接执行工具

大对象只传引用

有副作用 Activity 必须携带幂等键

运行中的 Workflow 使用启动时 FlowSpec 版本

# 8. tool-gateway 开发计划与规范

工具安全边界。负责 Tool Invoke、Schema 校验、Policy、Adapter、审计、幂等、限流、熔断和结果脱敏。

## 模块划分

tool-registry-cache

schema-validator

policy-engine

idempotency

rate-limit

audit

adapters/http

adapters/mcp

adapters/mock

adapters/internal-api

## 阶段计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| TG-M1 | 网关基线 | Tool Invoke API、Manifest 加载、Mock Adapter | 可调用 Mock 工具 |
| TG-M2 | Schema 校验 | 输入输出校验、错误码、版本匹配 | 非法参数被拦截 |
| TG-M3 | Policy | RBAC/ABAC、风险等级、确认策略、工具白名单 | 无权限工具被拒绝 |
| TG-M4 | Adapter | HTTP Adapter、MCP Adapter 占位、内部 API Adapter | 配置化调用外部 API |
| TG-M5 | Audit | 调用日志、耗时、状态、输入输出 hash、失败原因 | 可按 task_run 查轨迹 |
| TG-M6 | 可靠性 | 限流、熔断、重试、幂等、超时、降级 | 压测和异常测试通过 |

## 主要接口或执行单元

POST /v1/tools/invoke

POST /v1/tools/preview

GET /v1/tools/:tool_name/versions/:version

GET /v1/tool-calls?task_run_id=xxx

## 开发规范重点

所有工具调用先做 ToolManifest 版本校验、Schema 校验、Policy 决策。

L3 及以上工具必须幂等；重复请求返回原结果或重复状态。

Tool Gateway 只执行工具，不做 Agent Loop 和业务流程编排。

Adapter 返回必须标准化，底层错误要转换为统一错误码。

输入输出日志只记录 hash、摘要或脱敏结果。

## 验收标准

所有工具执行前必须过 Policy

L3 及以上工具必须校验幂等键

审计字段完整

日志不含敏感明文

Adapter 异常不会泄漏底层错误细节

# 9. 数据模型、API 与事件契约

| 对象 | 归属 | 说明 | 版本策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| FlowSpec | control-plane / runtime-worker | 编排定义，包含 steps、条件、工具、Agent、Human Task | flow_id + version + sha256 |
| RouteSpec | control-plane / runtime-api | 意图路由配置，包含关键词、样例、负样例、阈值 | flow_id + version |
| AgentSpec | control-plane / runtime-worker | Agent 能力边界，包含 Prompt、模型策略、工具白名单、预算 | agent_id + version |
| ToolManifest | control-plane / tool-gateway | 工具定义，包含风险、Schema、Adapter、权限策略 | tool_name + version |
| TaskRun | runtime-api | 一次任务运行实例 | task_run_id |
| ToolCallLog | tool-gateway | 每次工具调用审计 | append-only |
| HumanTask | control-plane / runtime-worker | 人工确认、审批、补充信息 | 状态机 |

## 9.1 RouteDecision 契约

type RouteDecision =
  | { decision: 'matched'; flow_id: string; flow_version: number; confidence: number; slots: Record<string, unknown> }
  | { decision: 'need_clarify'; question: string; candidate_flows: string[] }
  | { decision: 'agent_fallback'; agent_id: string; reason: string }
  | { decision: 'reject'; reason: string };

## 9.2 Tool Invoke 契约

POST /v1/tools/invoke
{
  "tool_name": "customer.profile.read",
  "tool_version": "1.0.0",
  "tenant_id": "tenant_001",
  "user_context": {},
  "task_context": {},
  "arguments": {},
  "idempotency_key": "task_001:step_003"
}

## 9.3 发布事件契约

{
  "event_id": "evt_001",
  "event_type": "FlowPublished",
  "source_app": "control-plane",
  "schema_version": "1.0",
  "occurred_at": "2026-06-16T10:00:00Z",
  "payload": {
    "flow_id": "customer_followup_flow",
    "version": 1,
    "flow_sha256": "...",
    "route_index_required": true
  }
}

# 10. 测试、发布、运维与验收

| 测试类型 | 覆盖范围 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Schema、策略、解释器、路由纯函数 | 每个核心模块有单测；PR 必跑 |
| Integration | Postgres、Temporal、Tool Gateway、Pi Mock | 每个 app 至少 1 条核心链路 |
| Contract | API、事件、Spec Schema | 跨服务契约变更必须先更新 packages/contracts |
| E2E | 发布到执行到审计闭环 | 至少 2 条示例 Flow 全链路通过 |
| Load | Router、Worker、Tool Gateway | 试点前完成核心接口压测 |

## 10.1 CI/CD 流程

CI: install -> lint -> typecheck -> unit -> contract -> build -> image scan -> integration
CD: dev -> test -> staging -> pilot -> production

## 10.2 试点验收清单

control-plane 可创建并发布 FlowSpec、RouteSpec、AgentSpec、ToolManifest。

runtime-api 可热加载 RouteIndex，并根据文本请求命中 flow_id + version。

runtime-worker 可执行 ConfigDrivenWorkflow，并在未命中流程时进入 GenericAgentWorkflow。

Pi Runner 输出结构化结果，且工具调用必须经 Tool Gateway 中介执行。

tool-gateway 完成 Schema、Policy、Audit、Idempotency、Adapter 调用。

中高风险工具动作可以进入 Human Task，并在确认后继续执行。

审计链路可按 task_run_id 追踪 Router、Workflow、Agent、Tool、Human Task。

至少两条示例流程通过 E2E，异常场景能转人工或失败可追踪。

## 10.3 MVP 优先级

| 优先级 | 必须做 | 可以后置 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Flow/Route/Tool/Agent 基础发布；规则路由；ConfigDrivenWorkflow；Tool Invoke；Audit | 复杂可视化编排、模型评测中心 |
| P1 | Pi Runner 结构化输出；Human Task；RouteIndex 热加载；HTTP Adapter | MCP Adapter 全量能力、复杂多模型路由 |
| P2 | 向量召回；LLM Top-K 判别；灰度回滚；运营看板 | 自动化 Prompt 优化、复杂成本分析 |

# 附录：四服务压缩后的落地原则

把服务数量压缩到 4 个，但通过模块、包和契约保持边界清晰。

新增流程不新增 Temporal Workflow Type，通过 FlowSpec 由 ConfigDrivenWorkflow 解释执行。

新增工具不改 Worker，通过 ToolManifest 和 Tool Gateway Adapter 动态接入。

新增 Agent 不改 Runtime API，通过 AgentSpec 和 Pi Runner 配置加载。

所有能力资产都要支持草稿、测试、灰度、发布、回滚和审计。